 Отчет  
о выполнении плана мероприятий  
по охране окружающей среды  
Отчетный период за 1 квартал 2023 года

Круг лиц представляющих: физические и юридические лица, имеющие объекты І категорий

Куда представляется: территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды

Срок представления: до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Номер и дата выдачи разрешительного документа и период его действия: KZ53VCZ00069568 от 09.12.2015 года со сроком с 01.01.2016 года по 31.12.2024 года выдано Департаментом экологии по Павлодарской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объем запланированных работ | Период выполнения мероприятия согласно утвержденному плану | Запланировано (тысяч тенге) | освоенных средств | выполненных работ % | Экологический эффект от мероприятия | Примечание (причины невыполнения) |
|  | **1. Охрана воздушного бассейна** | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| 1 | Проверка автотранспорта на токсичность и дымность | 20 ед. автотранспорта | Май-август | 20,6 | 15,2 | 74 | - |  |
| 2 | Проверка на эффективность очистки золоуловителя | 4 шт. | Май-август | 6,0 | 0 | 0 | Поддержание КПД на проектном уровне |  |
| 3 | Проведение  ремонтных  работ  вентиляционн ых установок | 4 шт. | Май-август | 11,0 | 0 | 0 | Поддержание КПД на проектном уровне |  |
|  | **Итого по разделу:** | |  | **37,6** | **15,2** | **40,4** |  |  |
|  | **2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов** | | | | | | | |
| 1 | Проверка выгребной ямы на  герметичность | 1 шт. | Апрель-сентябрь | 1,4 | 0 | 0 | Недопущение загрязнений подземных вод |  |
|  | **Итого по разделу:** | |  | **1,4** | 0 | 0 |  |  |
|  | **3. Охрана флоры и фауны** | | | | | | | |
| 1 | Посадка  зеленых  насаждений  (деревьев) | 140 шт. | Май-август | 40,0 | 6,5 | 16,2 | Озеленение селитебной зоны | выполняется |
|  | **Итого по разделу:** | |  | **40,0** | **6,5** | **16,2** |  |  |
|  | **4. Обращение с отходами производства и потребления** | | | | | | | |
| 1 | Размещение отходов на полигоне ТБО | Коммунальные отходы - 9,2 т/год; | Январь-декабрь | 10,0 | 2,8 | 27 | Недопущения размещения отходов в природной среде | Передано 2,2 тонн |
| 2 | Использование золошлаков отходов для  собственных  нужд | Золошлаковые отходы 7 т/год. | - | - |  |  | Используется для собственных нужд(подсыпка подъездных  путей,  утепление  фундаментов) | По мере накопления |
|  | **Итого по разделу:** | |  | **10,0** | 2,8 | 28 |  |  |
|  | **ВСЕГО** | |  | **89,0** | **24,5** | **27,5** |  |  |

 Наименование ТОО «Майкаинский известковый завод»

Адрес РК Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Хромзаводская, 1

                          \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Телефон 8(7182)64-42-00; 64-42-04

Руководитель Кравчук И.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                  (Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      (Фамилия, имя, отчество (при наличии))   (подпись)

Место печати